|  |  |
| --- | --- |
| **Auteur(s):** |  |
| Bent Becker  Tim Klompmaker  Tim Spitters |  |

|  |
| --- |
|  |
| Projectplan |
| *Mathy Knaapen* |



**Inhoud**

[1. Inleiding 5](#_Toc462303788)

[2. Doelstellingen 5](#_Toc462303789)

[3. Betrokkenen 5](#_Toc462303790)

[4. Benodigdheden 5](#_Toc462303791)

[5. Takenlijst 5](#_Toc462303792)

[6. Planning 5](#_Toc462303793)

[7. Risico’s 5](#_Toc462303794)

[8. Projectgrenzen 5](#_Toc462303795)

# Inleiding

Er wordt een web app gemaakt voor de zelfstandige technische dienstverlener Mathy Knaapen. Zijn bedrijf helpt bedrijven op het gebied van elektro, elektronica, mechanica, programmeren en innovatie.

# Doelstellingen

Het doel van de app is eigenlijk te dienen als een soort van excel-sheet waar het dus mogelijk is om gegevens op te slaan van instrumenten in een fabriek/bedrijf, ook kun je er gegevens opslaan over het kalibreren van deze instrumenten.

# Betrokkenen

Mathy Knaapen [summa.kalibratieapp@gmail.com](mailto:summa.kalibratieapp@gmail.com), 0623320501

Bert Berkelmans [ljlhm.berkelmans@summacollege.nl](mailto:ljlhm.berkelmans@summacollege.nl), 0644997214

Bent Becker [PS214394@edu.summacollege.nl](mailto:PS214394@edu.summacollege.nl), 0639570259

Tim Klompmaker [PS207551@edu.summacollege.nl](mailto:PS207551@edu.summacollege.nl), 0639437964

Tim Spitters PS207457@edu.summacollege.nl, 0622069653

# Benodigdheden

|  |
| --- |
| Computer |
| Visual Studio Code (Of een andere ontwikkelomgeving) |
| Programma van Eisen |
| Functioneel Ontwerp |
| Web Client |
| Database Manager |
| Word |
| Communicatie middel (Tel / Discord / Email) |

# Takenlijst

|  |
| --- |
| Taken voor het Project |
| PvE maken |
| Projectplan maken |
| CO maken |
| FO maken |
| Database maken voor de site |
| Een prototype van de website maken en kijken of het goed is of dat de klant nog verandering wil hebben |
| Kwaliteitshandboek maken |
| Aanpassen van de verbeter punten |
| Testplan |
| Test log |
| Ontwikkelde project materialen opleveren |
| Tussentijdse oplevering |
| Eindoplevering |

# Planning

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planning ontwerp | | | | | | |
| Taak | Begindatum | Begintijd | Einddatum | Eindtijd | Duur | Betrokkenen |
| Projectplan schrijven | 29/09/2021 | 09:00 | 29/09/2021 | 11:30 | 2,5 uur | Bent, Tim & Tim |
| PVE | 14/09/2021 | - | 15/09/2021 | - | 2 uur | Bent, Tim & Tim |
| FO | 30/09/2021 | 10:00 | 30/09/2021 | 14:00 | 4 uur | Bent, Tim & Tim |
| TO | 06/10/2021 | 09:00 | 08/10/2021 | 15:00 | 1 uur | Bent, Tim & Tim |
| CO | 30/09/2021 | 09:30 | 30/09/2021 | 10:00 | 30 min | Bent, Tim & Tim |
| Database | 13/10/2021 | 08:30 | 14/10/2021 | 11:00 | 1,5 uur | Bent, Tim & Tim |
| Kwaliteitshandboek | 13/10/2021 | 08:30 | 14/10/2021 | 11:00 | 1 uur | Bent, Tim & Tim |
| Broncode | 20/10/2021 | 09:00 | 21/10/2021 | 09:30 | - | Bent, Tim & Tim |
| Testplan | 20/10/2021 | 08:30 | 21/10/2021 | 10:00 | 1 uur | Bent, Tim & Tim |
| Testlog | 28/10/2021 | 09:30 | 29/10/2021 | 10:30 | 30 min | Bent, Tim & Tim |

# 

# Risico’s

|  |  |
| --- | --- |
| Risico | Maatregelen |
| Achterlopen | Terug op schema komen zodat wij niet achterlopen |
| Miscommunicatie | Goed met elkaar communiceren zodat iedereen in ons groepje weet waar wij allemaal staan met de taken die wij moeten uitvoeren. |

# Projectgrenzen

Dingen die wij niet gaan doen:

* Een mobiele applicatie maken, wij gaan in plaats hier van een web app maken.
* Geen kermis maken van de app: Dus niet te veel kleuren.